中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程

竞争性磋商文件

采购编号：登封采购-2025-80

采 购 人：登封市文物局

代理机构：智博国际工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年七月

目    录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分 供应商须知前附表	7

第三部分 评标办法	25

第四部分 合同条款	34

第五部分 工程量清单	55

第六部分 技术标准及要求	58

第七部分 响应文件格式	59

# 第一部分   竞争性磋商公告

# 中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程竞争性磋商公告

项目概况：

中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程的潜在供应商应在（登封市公共资源交易中心网站：http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年07月 16 日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：登封采购-2025-80

- 2、项目名称：中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程

- 3、采购方式：竞争性磋商

- 4、采购预算：1198770.98元

- 最高限价：1198770.98元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业采购 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登封采购-2025-80 | 中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程 | 1198770.98 | 1198770.98 | 是 | 1198770.98 |

- 5、工程量清单（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1项目概况：本项目主要对峻极门、西仪门进行挑顶维修，更换糟朽的椽飞望板。对其余出现的简单病害进行处理。

- 5.2建设地点：中岳庙峻极门、西仪门

- 5.3采购范围：工程量清单范围内所有内容

- 5.4标段划分：1个标段，标段名称：中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程

- 5.5工期：270日历天

- 5.5质量要求：工程质量达到合格，符合国家现行规范和技术标准要求

- 本项目是否接受联合体投标：是

- 是否接受进口产品：否

- 本项目是否专门面向中小企业采购：是

- 申请人资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。

- 3、本项目的特定资格要求

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

- （2）供应商须具有文物行政部门颁发的文物保护工程施工一级资质（业务范围包括古建筑维修保护）；拟派项目负责人须具有文物保护工程责任工程师证书，与公司签订有效的劳动合同，并在本公司参加社会保险（提供近半年任意一个月为其缴纳社会保障金的证明材料），且无在建工程（出具无在建承诺书，加盖企业公章）；

- （3）信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

- （4）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）】。

三、获取采购文件

- 时间：2025 年 07月 02日至 2025年07 月 08 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00至 23:59（北京时间，法定节假日除外）；

- 地点：登封市公共资源交易中心网站：http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn

- 方式：凡有意参加者，应首先完成交易主体身份注册,并办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体 CA 办理指南 》），然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》）；

- 然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），登录“登封市公共资源交易中心网站”，按网站提示下载采购文件，采购文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质采购文件。供应商未按规定在网上下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

- 售价：0 元

四、响应文件提交

- 1.时间：2025年07月16 日09：30（北京时间）

- 2.地点：登封市公共资源交易中心电子交易平台

五、开标时间及地点

- 1.时间：2025年07月16 日09：30（北京时间）

- 2.地点：登封市公共资源交易中心平台远程开标大厅

六、公告的媒介及公告期限

- 本次采购公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《登封市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·登封市）》上同时发布，自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 加密电子响应文件须在响应文件递交截止时间前在登封市公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。

- 响应文件递交方法为：在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版响应文件，由于本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开标现场，供应商应当在采购文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

- 加密版响应文件逾期上传指定地点的响应文件，采购人或其采购代理机构不予受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

- 1. 采购人信息

- 名称：登封市文物局

- 地址：登封市市民文化中心中馆南楼一楼

- 联系人：吴先生

- 联系方式：13303818188

- 2.采购代理机构信息

- 名称：智博国际工程咨询有限公司

- 地址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层

- 联系人：黄天鹏

- 联系方式： 17803825996

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：黄天鹏

- 联系方式：17803825996

- 发布人：智博国际工程咨询有限公司

- 发布时间：2025年07月01 日

# 第二部分 供应商须知前附表

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | - 名称：登封市文物局 - 地址：登封市市民文化中心中馆南楼一楼 - 联系人：吴先生 - 联系方式：13303818188 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：智博国际工程咨询有限公司 地址：郑州市西三环与北三环交叉口国家大学科技园（东区）18号楼D座2层 联系人：黄天鹏 联系方式： 17803825996 |
| 1.1.4 | 项目名称 | - 中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | - 中岳庙峻极门、西仪门 |
| 1.1.6 | 标段划分 | - 1个标段，标段名称：中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | - 工程量清单范围内所有内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 270日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量达到合格，符合国家现行规范和技术标准要求 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力 | - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； - 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。 - 3、本项目的特定资格要求： - （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）； - （2）供应商须具有文物行政部门颁发的文物保护工程施工一级资质（业务范围包括古建筑维修保护）；拟派项目负责人须具有文物保护工程责任工程师证书，与公司签订有效的劳动合同，并在本公司参加社会保险（提供近半年任意一个月为其缴纳社会保障金的证明材料），且无在建工程（出具无在建承诺书，加盖企业公章）； - （3）信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知磋商小组查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存； - （4）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）】。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出异议的截止时间 | 供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 1.10.3 | 采购人对磋商文件进行必要的澄清或者修改的时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 修改、补充文件；答疑纪要等 |
| 2.2.2 | 响应文件提交截止时间 | 2025年07月16日09：30（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.1 | 采购人修改竞争性磋商文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成响应性文件的其他材料 | 按竞争性磋商文件的要求 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本项目的招标控制价：1198770.98元 注：各响应人报价不得超过招标控制价，响应人投标报价高于招标控制价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从响应文件提交截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 依据相关文件规定：本项目不再收取投标保证金。 |
| 4.1.1 | 响应性文件提交地点 | 登封市公共资源交易中心交易平台（上传加密版响应文件） |
| 4.1.2 | 签字和（或）盖章要求 | 1.响应文件按磋商文件要求盖响应人公章， 并由响应人的法定代表人或其委托代理人按规定签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应人如是联合体投标，投标过程中除联合体协议书由双方签字盖章外，响应文件签字盖章等内容均由牵头人签署、办理。 2.清单报价只需在封面加盖响应人公章、响应人法定代表人或委托代理人签字或盖章、造价师章并签字。 3.委托中介机构编制清单报价的，报价只需在封面加盖响应人公章、响应人法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖中介机构公章、注册造价师章并签字。 备注：若无法使用CA签章的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。 |
| 4.1.3 | 是否退还响应性文件 | 否 |
| 5.1 | 响应文件开启时间及地点 | 时间：2025年07月16 日09：30（北京时间） 地点：登封市公共资源交易中心第一开标室 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人； 磋商专家确定方式：磋商前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：3 |
| 7.2 | 成交公告媒介 | 同竞争性磋商公告 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 需要补充的其他内容 | - 代理服务费：按项目中标金额的1.0%计取；由成交供应商领取成交通知书时向代理机构一次性支付。 - 采购人经查实发现供应商资格有造假行为，所造成的一切法律后果由该公司承担； - 竞争性磋商文件的最终解释权归采购人； 4.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 9 | 评标专家劳务报酬支付 | 评标专家劳务报酬按河南省财政厅关于印发《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购[2017]9 号）文件规定，在评审结束之日起 10 个工作日内支付（当地评标专家劳务报酬由现金当场支付，远程评标专家劳务报酬通过转账方式支付）。 |
| 10 | 政府采购质疑和投诉 | 质疑与投诉： 1、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 1)接收质疑函的方式:纸质版 2)联系部门：智博国际工程咨询有限公司，黄天鹏 3)联系电话:17803825996 - 4)通讯地址：登封办公地址：登封市中禾商务广场B座1107室 2、质疑期限 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）或本章附件1格式及《政府采购质疑和投诉办法》的要求和和必要的证明材料，否则有权拒收。 附件1：质疑函格式（统一格式，需提供原件） 质 疑 函 一、质疑供应商基本信息 质疑供应商： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表： 联系电话： 地址：邮编： 二、质疑项目基本信息 质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2： …… 四、与质疑事项相关的质疑请求请求： 签字（签章）： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按 要求列明 授权代表 的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称，代理事项 、具体权限、期限和相关事项。 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人 或者他授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
| 11 | 登封市政府采购合同融资政策告知函 各供应商: 欢迎贵公司参与登封市政府采购活动! 政府采购合同融资是登封市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10 号)和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购（2018）4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可以在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。 |  |
| 响应文件制作机器码一致按废标处理。 |  |  |
| 中小企业划分标准（所属行业）：建筑业 |  |  |

注：前后不一致时，以供应商须知前附表为准。

供应商须知

总则

1.1.项目概况

1.1.1.	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2.	本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3.	本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4.	本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5.	本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.6.	标段划分：见供应商须知前附表。

1.2.资金来源和落实情况

1.2.1.	本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2.	本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3.采购范围、合同履行期限、缺陷责任期

1.3.1.	本项目的采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2.	本项目的工期要求：见供应商须知前附表。

1.3.3.	本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.供应商资格要求

1.4.1.	供应商应具备承担本项目的资质条件：见“供应商须知前附表1.4.1”规定

1.4.2.	本项目接受联合体投标。

1.5.费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6.保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商务和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9.踏勘现场

1.9.1.	供应商须知前附表规定不组织踏勘现场，供应商可自行踏勘项目现场。

1.9.2.	供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3.	供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4.	供应商在踏勘现场中看到的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.投标预备会

1.10.1.供应商须知前附表规定召开投标预备会，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2.供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，通过登封市公共资源交易平台提出问题。

1.10.3.采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11.分包

本项目不接受任何形式的分包计划。

1.12.偏离

不允许偏离。

### 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）工程量清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

2.2.1采购人、采购代理机构在提交响应文件截止时间5日前，通过登封市公共资源交易中心系统以澄清的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交响应文件截止时间。

2.2.2响应文件提交截止时间：见投标须知前附表

2.2.3供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

2.3竞争性磋商文件的修改

2.3.1在提交响应文件截止时间5日前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，不足5日的，顺延提交响应文件截止时间。

2.3.2竞争性磋商文件的修改将通过登封市公共资源交易中心系统通知所有已下载竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。原则上修改文件通过登封市公共资源交易中心系统一经发出，默认供应商收到，若供应商未及时查看，后果由供应商自行承担。

2.3.3为使供应商编写响应文件有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通过登封市公共资源交易中心系统通知所有下载竞争性磋商文件的供应商。

2.3.4本竞争性磋商文件解释权归采购人。

### 响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）施工组织设计；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查材料；

（7）其他材料。

（8）供应商反商业贿赂承诺书

（9）享受政府采购政策扶持的证明材料

3.2投标报价

3.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的响应文件报价表格式填写。

3.2.2 磋商报价应是指满足工程量清单所需的全部费用。

3.2.3 磋商报价应完全包括竞争性磋商文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.4 本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，

并充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.9投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

3.4投标保证金：本项目不再收取投标保证金。

3.5资格审查资料

见评标办法的规定

3.6备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7响应文件的编制说明

3.7.1供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责，在任何时候发现供应商提交的响应文件中有虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝。一旦成交，响应文件将作为合同的重要组成部分。

3.7.2供应商不得擅自对竞争性磋商文件的条款和要求进行修改。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

3.7.3竞争性磋商文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的CA印章。

3.7.4所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3.7.5除竞争性磋商文件另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

### 1)投标

4.1响应文件的递交

4.1.1各响应人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确，因响应人上传文档不规范造成的损失，由响应人自行承担。

4.1.2本项目采用“远程不见面”开标方式，响应人无需到开标现场，响应人应当在竞争性 磋 商 文 件 确 定 的 投 标 截 止 时 间 前 , 登 录 远 程 开 标 大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动,在开标前 1小时可以签到，等采购代理开启解密环节后，供应商可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版响应文件逾期上传指定地点的响应文件，采购人或其采购代理机构不予受理。

4.1.3签字和（或）盖章要求：供应商按磋商文件规定签字或盖章。磋商文件中明确要求响应文件须加盖公章的，都须加盖供应商的CA签章。所有要求法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA签章。

备注：若无法使用CA签章的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。

4.1.4如果未按上述规递交的响应文件，将按无效标处理。

4.2响应文件的修改与撤回

4.2.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件提交截止时间前。

4.2.2在响应文件提交截止时间至采购人在竞争性磋商文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商承诺函将被没收。

### 2)磋商程序

5.1磋商时间和地点

届时请各响应人登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并通过企业身份认证锁（CA 密钥）进行文件解密、答疑澄清等，在规定时间内未进行二次报价的则电子文件中的报价为最终磋商报价,不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

5.2磋商程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）供应商通过电子招标投标交易平台对已提交的电子响应文件进行解密；

（4）开标结束。

5.2.2 因供应商加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,响应文件将被拒绝。

5.3磋商过程的保密与磋商响应的澄清

5.3.1磋商采取“背靠背”的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。磋商开始后，直至供应商提交最终报价。

【注：1、最终报价不得超出第一轮报价和采购人预算价；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险；3、在规定时间内未二次报价的供应商，则第一次报价视为最终报价，最后一轮报价超时或未提交的最后报价按上轮报价计入。】，凡是与审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商和评定无关的其他人员透露。

5.3.2在磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其磋商响应文件被拒绝。

5.4对磋商响应文件的初审

5.4.1磋商开始，采购代理机构将组织磋商小组进行磋商活动，并参加磋商小组的评审专家独立开展磋商工作。

5.4.2为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

5.4.3磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，磋商响应文件是否编排有序且符合竞争性磋商文件要求。

5.4.4磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的磋商响应。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.5磋商小组将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商竞争地位的公正性。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只能根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.6磋商小组将对确定为实质上响应的竞争性磋商文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.4.7如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

5.4.8当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价；

5.4.9磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响文件应将被拒绝。

### 3)评标

6.1磋商小组

6.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及抽取有相关经验方面的专家组成。磋商小组成员人数以及相关专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。对通过初步评审的供应商进行第2轮报价，第2轮报价则为最终报价。

【注：1、最终报价不得超出第一轮报价和采购预算价；2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险；3、在规定时间内未二次报价的供应商，则第一次报价视为最终报价，最后一轮报价超时或未提交的最后报价按上轮报价计入。】（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件），依据最终提交的报价进行评审,由磋商小组根据综合评分法规则对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价（该价格包括竞争性磋商文件中规定的各项费用）进行综合评分。

6.3.2磋商小组按照第三部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 4)合同授予

7.1定标方式

7.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将根据评标报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按规定向采购人交纳履约保证金（或银行履约保函）的，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人。

7.2成交通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。成交通知书将作为进行合同磋商和签订的依据。

7.3履约担保

7.3.1履约担保的形式及金额：见投标须知前附表。

7.3.2成交人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起2日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成的损失较大的，成交人还应当对其负相应的法律责任。

8.需要补充的其他内容：

见供应商须知前附表要求。

# 评标办法

一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 1.响应文件按磋商文件要求盖响应人公章， 并由响应人的法定代表人或其委托代理人按规定签字或盖章。委托代理人签字或盖章 的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应人如是联合体投标，投标过程中除联合体协议书由双方签字盖章外，响应 文件签字盖章等内容均由牵头人签署、办理。 2.清单报价只需在封面加盖响应人公章、响应人法定代表人或委 托代理人签字或盖章、造价师章并签字。 3.委托中介机构编制清单报价的，报价只需在封面加盖响应人公章、响应人法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖中介机 构公章、注册造价师章并签字。 备注：若无法使用CA签章的，可在纸质文件上签字（或加盖公章）后扫描上传生成上传所需的响应文件。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章第1.4.1的规定 |
|  |  | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书） |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 已标工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，不得漏项、漏报。 |

在评审过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

（二）综合评估法

| 2.2.1 | 响应报价 | 评分标准 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后磋商报价得分=(评审基准价／评审报价)×30 注：（1）价格分计算保留小数点后二位。投标供应商的投标报价不能存在明显低于市场价的恶意报价行为，否则，评标委员会有权视其为无效标。 本项目专门面向中小企业采购，小微企业不在享受报价扣减的优惠政策。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 施工组织设计评分标准 （60分） | 1、内容完整性和编制水平 （6分） | 主要内容具有完整性，完全符合招标文件的要求，得6分； 主要内容较为完整性，基本符合招标文件的要求，得3分；主要内容不完整性，阐述不全面，有需要整改或补充完善的资料，得1分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 2、主要施工方案与技术措施 （10分） | 施工方案（含工程概况、工程主要情况、施工条件、施工准备、施工工艺、施工重难点、季节性施工等专项工程的技术措施）内容充实、针对性强得10 分；内容完整，有针对性得6 分；否则得2分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 3、质量管理体系与措施（9分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行， 主体结构、附属设施按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，得 9 分； 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行，主体结构、附属设施按照工程建设强制性标准，不得偷工减料，得 6 分； 否则得 2 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 4、安全管理体系与措施（9分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施，安全技术方案措施科学合理、先进可行，得9分； 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施，制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），得 6 分； 否则得2分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 5.环境保护、文明施工管理体系与技术措施（7分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定，得 7 分； 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定，得 4 分； 否则得 1 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | - 工程进度计划与确保工期的技术措施 - （7分） | 计划线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，得 7 分； 关键线路基本准确，计划编制基本可行，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺，得 4 分； 否则得 1 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 7.资源配备计划（4分） | 机械、物资投入计划与进度计划呼应，采用机械设备配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；调配投入计划合理、准确，在满足施工需要的前提下，优先使用绿色建材，绿色包装及绿色运输、PC 构件运输、安装设备满足施工要求，得 4 分； 机械、物资投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得 2 分； 否则得 1 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 8.劳动力配备计划（4分） | 劳动力配置计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，得 4 分； 劳动力配置计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得 2 分； 否则得 1 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 9.施工总平面布置（4分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序，得 4 分； 总体布置基本合理、基本满足施工需要，得 2 分； 否则得 1 分； 有缺项不得分。 |
|  |  | 备注：以上项目若不缺项在范围内酌情打分；若有缺项，该项为0分 |  |
| 2.2.3 | 综合部分 （10分） | 1、企业业绩 （6分） | 供应商每提供1份2023年05月 01日以来的类似项目业绩，得3分，最多得6分。 注：须提供中标通知书和合同，以合同签订时间为准，不提供或未按要求提供的不得分。 |
|  |  | - 服务承诺 - （3分） | 响应人针对采购工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于保证安全施工、提高工程质量，加快工程进度和交工后回访（明确响应时间）、保修（明确保修期限）等方面的承诺。 承诺内容具体全面，可操作性强的得3分， 内容简单且无相关实质性内容得1分， 缺项得 0 分。 |
|  |  | - 优惠承诺 - （1分） | 响应人提出的优惠条款和内容能使采购人在经济上受益的。优惠承诺应是书面的且符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行，得 1 分； 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，得 0.5 分； 缺项得 0 分。 |

注：竞争性磋商文件中所要求的各类证书、证件，响应文件中须附加盖响应人公章的复印件。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）最后磋商报价：见评审办法前附表

（2）施工组织设计：见评审办法前附表；

（3）企业实力：见评审办法前附表；

（4）其他因素：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章评审办法前附表规定的标准，对响应人的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，磋商小组应当认定其响应文件无效。

3.1.1磋商报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求响应人对磋商报价进行修正。

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，响应人不确认的，其投标无效。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

(1)响应人响应文件制作机器码一致的；

(2)串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(4)未响应磋商文件中“双承诺”要求的；

(5)不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细磋商

3.2.1磋商小组集中与响应人进行磋商。在磋商中，磋商双方可以就磋商项目所涉及的价格、技术、服务、合同草案条款等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的商业秘密、技术资料、价格和其他信息。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动工程量清单中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

3.2.4竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应人提供最终技术方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应人的技术方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.2.5竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于3家。

3.2.6最后报价（二轮报价）是响应人响应文件的有效组成部分

【注：最后报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

3.2.7情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价。

3.2.8经磋商确定最终工程量清单和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4磋商小组认为响应人的最后报价明显低于成本价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.2.5在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.4响应文件的澄清和补正

3.4.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5 评审结果

3.5.1除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 合同条款

建设工程施工合同
（GF-2017-0201）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                

承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护工程管理办法》、《文物保护工程施工资质管理办法》、《文物保护工程监理资质管理办法》、《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》、《河南省文物保护工程施工管理规定》、《国家文物保护资金管理办法》、等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                。

1.1工程地点：                 　。

1.2工程方案批准文号：               。

1.3资金来源：                       。

2.工程内容：                               。

3.工程承包范围：工程量清单范围内全部内容，详见工程量清单。

二、合同工期    日历天

计划开工日期：    年 月   日。

计划竣工日期：  年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，以实际开工日期为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价：人民币           (￥:      元 ) ；暂列金额：        (￥:      元) 。

2.合同价格形式：固定总价合同 。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。但一方明确提出书面异议的除外。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺全额支付农民工工资，不拖欠、克扣农民工工资。自觉接收发包人对承包人发放农民工资情况的监督检查，若出现拖欠农民工工资现象，由发包人从工程款（或工资保证金）中扣除；若出现因拖欠农民工工资导致农民工信访、闹访、集访等现象，承包人应自行处理并承担全部责任。

5.施工中因承包人管理不善、操作不当、违规操作、保护措施不到位等原因引发的人员伤亡、债务纠纷等各类问题，均与发包人无关，承包人承担全部责任。

6.承包人承诺按照工程实施情况及时完成现场记录、影像资料、现场签证等施工资料的整理，承包人不得申请因承包人造成的漏项、补充签证，若在决算过程中出现资料漏项或签证不规范造成的后果由承包人自行承担。

7.承包人承诺工程结束后，保修期内每一年对工程进行回访应不少于1次，若发现问题及时整改处理。

8.其他承诺以投标文件为准。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于        年       月       日签订。

#### 十、签订地点

本合同在         签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   签字盖章之日起  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)          　         　    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           　    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            　　   （签字）

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

地  址：                                  地    址：

邮政编码：          　                邮政编码：

电    话：                         　 电  　话：

开户银行：

账    号：

## 第二部分 通用条款

## 参照（GF-2017-0201）

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：中标通知书、合同协议书、磋商文件、响应文件、专用合同条款、通用合同条款、图纸、工程量清单 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.2 设计人：

名          称：                                   

资质类别和等级：

1.2 工程和设备

1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 在现场为施工服务的所有场所

1.2.2永久占地包括： 文物本身所占场地及保护范围

1.2.3 临时占地包括： 由承包单位负责

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护工程管理办法》、《文物保护工程施工资质管理办法》、《文物保护工程监理资质管理办法》、《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》、《河南省文物保护工程施工管理规定》、《国家文物保护资金管理办法》、《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T5165-2020)、河南省、郑州市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家文物局、河南省现行的文物保护工程验收规范及质量检验评定标准等。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /

发包人提供国外标准、规范的份数：  /

发包人提供国外标准、规范的名称：   /

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由承包人自行解决  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：中标通知书、合同协议书、磋商文件、响应文件、专用合同条款、通用合同条款、图纸、工程量清单 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：1套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：文物部门批准的方案。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（按照《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》编写）；

承包人提供的文件的期限为：合同签订10日内；

承包人提供的文件的数量为：5份；

承包人提供的文件的形式为：装订完好的纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：以文物行政部门批准的日期为准。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由发包人提供一套完整的图纸，承包人妥善保存，供相关部门检查和存档使用，承包人根据需要另行复印。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：      施工现场

承包人指定的接收人为：

- 1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人制定。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通由发包人协调解决。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工期间非发包人原因造成的道路不畅，由承包人自行解决。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.9知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所属。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  根据需要另行商定。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：仅限本工程使用，未经允许承包人不得为了合同以外的目的而转借、使用与本工程相关的文件。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：使用上述文件或将之提供给第三方，合同以外目的而复制。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：招标文件未提及，若有，双方另行协商。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±10%以内不予调整，±10%以外据实调整 。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：　         

联系电话：              

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责工程管理的各项工作。

2.3 现场负责人：

现场负责人职责：施工现场关系协调、安全管理、进度控制、工程款的审核、工程量的审核及现场签证等现场相关工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：与通用条款2.4.2相同 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式： / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按要求提供 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  二套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工后30日以内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 已装订好竣工报告（A4胶装）、竣工图纸（A2图幅）的纸质文本3套，施工照片、影像资料、竣工文本、竣工图及竣工决算书需提供PDF格式一套，竣工图CAD格式一套，竣工结算书广联达软件一套，以便审计使用 。

承包人应履行的其他义务：承包人就保证服从发包人的统筹安排，积极配合发包人因该工程所需解决的其它工作，解决处理好各单位、各部门之间的关系。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：              ；

证件编号：              ；

联系电话：              ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：负责现场施工等有关工程的相关业务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 每周不少于3天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：扣除总合同价2%   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经允许擅自离岗1天，扣除工程款1000.00元；依次累计，超过30天，发包人停拨工程款，终止合同 。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人有权停拨工程款 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权停拨工程款 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后七日内  。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除合同金额1%违约金  。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经过发包人认可  。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每位罚款1000元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次500元 。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包   。

主体结构、关键性工作的范围：  /   。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定：   /   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /  。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开始至竣工验收交接 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同20日内乙方向甲方提交合同价款5%、保期两年的履约保证金（或函）    。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 工程项目的质量、进度、安全等工作  。

关于监理人的监理权限： 由发包人在监理合同中约定   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同 。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)使用替代材料或设备   。

(2)变更导致工程量的变化幅度超10%的  。

(3)需采用计日工方式的  。

(4)因法律变化引起的合同价格和工期调整，当事人无法达成一致的  。

(5)因承包人违约解除合同后承包人实际完成工作对应合同价款，以及承包人已提供材料、设备等的价值  。

(6)当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的 。

(7)因不可抗力解除合同后，双方当事人对发包人人应付款项的确定  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /

关于工程奖项的约定：   /

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前12小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  2  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 除执行通用条款外，承包人须按照国家、河南省和郑州市有关规定搞好现场安全及文明施工，施工人员进场前接受文物保护相关知识及安全培训，规范用电，注意防火防盗，配备必要的安全防护措施，加强夜间巡逻，确保文物、人身、财产的安全，并执行与发包人签订的“现场施工安全协议”。施工期间应当接受建设单位的管理、监督和指导，对存在的安全隐患，限期进行整改。承包人对单位工程内的安全负全部法律责任，包括且不限于因承包人安全措施不力而造成安全事故和第三方人身伤亡、财产损失等情形，承包人对此承担全部法律责任、并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用，发包人有权从应付承包人相关款项中依本条约定予以扣除。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：   /   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   /   。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款执行，施工过程中要保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定，产生的建筑垃圾随时清运出场；交工前清理现场，将所有垃圾清运出场，符合当地政府垃圾处理规定及甲方要求；施工现场禁止吸烟，规范用电，注意防火、防盗，确保文物及人身安全。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按照《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》编写 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订7日内提供施工组织设计一式五份，办理开工备案手续  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 接到承包人报告三日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包方、发包方、监理方共同协调。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前二天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     合同签订后2日内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：  如发生施工图纸延误、施工环境延误、施工现场条件不具备延误、恶劣的天气延误、不可抗因素延误等情况，工期据实顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每超过一天罚款100元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同总价的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)  十级风以上   ；

(2)  四级以上地震  ；

(3)  连续降暴雨3天以上，气温低于0℃ 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：  /   。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   /   。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /    。

施工现场需要配备的试验设备：    /    。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /    。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 现状与设计不符时，经设计单位提出变更意见后方可变更，或设计、施工、监理、业主经现场协商、洽谈的相关内容。不属于图纸变更经建设单位、监理单位、施工单位洽谈后方可实施 。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

由于工程量清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价的综合单价不能高于按河南省、郑州市、登封市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定中标价的下浮幅度下浮。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     / 。

10.4 暂估价

专业工程暂估价：由施工单位做好详细的施工资料（即人工、技术、技工、材料、做法、工艺、实验或相关合同、法票等）由施工、监理、业主单位共同签字认可后，按照国家计价、计量、定额、标准等规范列入工程预算，最终以第三方审计决算为准。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  由招标人根据需要及要求进行确定。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  由招标人指定使用，主要用于清单调整或招标人根据施工现场需要进行调整  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  材料价格涨幅在±15%以内 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：  按照投标时季度约定  。

专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过15%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过30%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过15%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过15 %时，乙方提供购货原始发票，经监理、甲方确认后，进行调整。若乙方不能提供购货原始发票，依据材料进场进的材料信息价进行调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 四级（含四级）以上地震造成的停工、工期顺延；十级以下风采取的防护一切费用；连续降雨5天以内含5天对工期造成的影响；每周停水、停电累计72小时以内的误工费用；材料价格涨幅±15%（含±15%）以内（以登封市住房和城乡建设局建设工程材料预结算基准价格信息为准）的费用。工程量清单单项工程量±5%（含±5%）误差费用。

专业工程暂估价为：施工单位做好施工资料，甲乙双方及监理单位签字认可后，最终按国家相关定额及规定、规范列入决算。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  工程变更、现场签证、招标投标时未包含的材料等费用按合同双方代表洽商后并签字确认的书面资料为准，在竣工决算时予以调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 四级（含四级）以上地震造成的停工、工期顺延；十级以下风采取的防护一切费用；连续降雨5天以内含5天对工期造成的影响；每周停水、停电累计72小时以内的误工费用；材料价格涨幅±15%（含±15%）以内（以登封市住房和城乡建设局建设工程材料预结算基准价格信息为准）的费用。工程量清单单项工程量±5%（含±5%）误差费用 。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  工程变更、现场签证、招标投标时未包含的材料等费用按合同双方代表洽商后并签字确认的书面资料为准，在竣工决算时予以调整   。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /   。

预付款扣回的方式：   /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /    。

预付款担保的形式为：   /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  以规范规定为准   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同，施工进场20日后，支付合同价的50%作为工程预付款，本次支付计：                 （￥：             元）；初验合格后支付至合同价的80%,本次支付计：               （￥：     元）；终验合格、审计结束、提交完整的工程资料支付至决算价的100%。（其中暂列金额不列入工程预付款，工程竣工验收后最终以审计决算为准。）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内审查完成并送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人收到经监理人审查完成的进度付款申请单7日内。

发包人支付进度款的期限： 向承包人签发进度款支付证书后45天内完成。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.5 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：程结束后，根据《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》，乙方提交合格竣工资料3套，甲方申请市级文物部门组织初验，一年后由文物部门组织终验  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：竣工一年后甲方6个月内还未组织验收，经承包人书面催告后一个月内仍未回复的，视为工程合格，乙方有权要求办理工程接收证书，并退还质量保证金  。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收合格30日内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /    。

单机无负荷试车费用由   /    承担；

无负荷联动试车费用由   /    承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：初验合格并根据验收意见整改完毕后20日内    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  7日内  。

竣工结算申请单应包括的内容：   /    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   /    。

发包人完成竣工付款的期限：   /   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /    。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   肆份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。

14.3.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /  。

发包人完成支付的期限：  /   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12 个月   。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   否   。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

(2)   3   %的工程款；

(3)其他方式:   工程结束后，承包人向发包方提交工程价款3%、质保期限不少于一年的质量保证金（函） 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：  质保期内，如出现工程质量问题，承包方接到发包方整改通知后不予按期维修的，发包方对质保金（函）予以扣留；工程结束一年后终验合格，质量保证金（函）一次性无息退还   。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：   竣工终验合格后，除地面工程一年以外，其它维修工程为五年  。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  5天   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /   。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7)其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包单位负责   。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包方自行办理  。

18.3　通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

#### 20. 争议解决

20.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /     。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /    。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

(1)向    /   仲裁委员会申请仲裁；

(2)向   登封市   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 乙方依法向甲方出具符合财务要求的税票，并自行承担因开具税票而产生的所有税费及支出，不得因此而向甲方提出任何异议及要求。

21.2 乙方按照《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的相关规定，存储（或担保）不低于总合同价的 2  %用于工资保证金；文物行政主管部门批准开工报告后20日内，采取下列第   2   种方式对农民工工资进行保证。

（1）开立农民工工资保证金专门账户，存储工作保证金后，送人力资源社会保障行政部门备案；

（2）提供工资保证金担保函，并将保函正本送登封市人力资源社会保障行政部门备案。

工程竣工，乙方向登封市人力资源社会保障行政部门提交保证金（或保函）返还申请，经核实不存在拖欠农民工工资问题，人力资源社会保障行政部门出具《返还（销户）确认书》或返还保函正本。

施工安全管理协议

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保作业期间的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国文物保护法》和河南省的有关规定，双方就乙方进入甲方作业现场作业的安全管理事项，特签订本协议。

第一条  项目概况

1、项目名称：                

2、承包范围：                

3、项目期限：      日历天

第二条  作业前安全工作的要求

1、乙方必须认真贯彻执行国家、河南省各级劳动保护、文物保护、安全监察、消防部门颁布的有关安全生产、文物保护、劳动保护、消防工作的方针、政策和法律法规。

2、乙方应建立安全管理组织机构，制定各工种的安全操作规程、特种作业的审核考核机制及各级人员安全岗位责任制和安全检查制度、培训制度、准入制度、24小时值班巡逻制度等，并在施工现场明显位置进行公示。

3、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术、文物法律、法规知识教育，增强法制观念，提高员工安全生产和自我防护能力，督促员工自觉遵守安全生产纪律、制度和法律法规。

4、乙方在作业前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按作业组织设计和有关要求作业。

第三条  作业期间安全管理机制

1、乙方在作业期间必须严格执行和遵守安全生产、文物保护等各项安全规定，同时必须对作业人员的执行情况进行检查督促。甲方有权对乙方进行督促、检查和指导，对查出的事故隐患，乙方必须无条件的限期整改，不得延误。

2、乙方在作业期间必须对作业区域、作业环境、操作设施设备、工具等认真检查，确保符合安全要求和处于安全状态；乙方应购买需要的劳动防护用品，并督促作业现场人员自觉正确穿戴和使用劳动防护用品。

3、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，消防器材禁止挪作它用；乙方动火作业时必须指派有专人监护。

4、乙方在作业中，严格遵循“不改变文物原状”的维修原则，认真做好文物本体的保护，杜绝文物本体受到任何损坏。

5、贯彻谁作业谁负责的安全原则。规范用电、配备必要的安全消设施，并在现场周围拉设警戒线、安全标识牌等，注意防火、防盗，确保人身、文物、财产安全，在作业期间造成文物损坏、人员伤亡或出现其他任何事故的，由乙方负全责。

6、作业期间，乙方指派       　同志负责本项目的有关作业安全、文物保护、消防安全工作；甲方指派          同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全规定。

第四条　其它

本协议自甲乙双方签字盖章后生效。

本协议一式四份，甲方乙双方各执二份。

甲方：（签章）                        乙方：(签章)

授权代表：                            授权代表：

时间：      年      月      日

# 工程量清单

1、工程量清单说明

1．1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1．2 本工程量清单应与采购文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1．3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求 ”的有关规定。

1．4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：  无

2、投标报价说明

2．1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2．2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2．3 工程量清单中响应人没有有填入单价或价格子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2．4 金额（价格）以人民币表示。

2．5 暂估价的数量及拟用子目的说明。

2．6 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须有规定的单位和人员签字、盖章。

3、其他说明

3．1 工程量清单编制依据：

（1）参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省仿古建筑工程预算定额》的要求编制。

（2）本工程的全套施工图纸（如有）；

（3）采购工程范围、采购文件、采购答疑纪要及可能发出的补充说明；

（4）《郑州市建设工程工程量清单计价实施细则（试行） 》

（5）参考 2024年第4 季度登封市住房和城乡建设局发布的《登封市建设工程材料预结算基准价格信息》中相应材料基准价及郑州市信息价文件；

（6）省、市有关工程造价方面的法规、文件及国家现行施工及验收规范。

3．2 响应人应根据采购人提供的图纸对采购人提供的工程量进行复核和重新计算，若发现有漏项、少算的应提请采购人进行复核及修改。若不及时提出复核和修改，视为已认同该工程量，合同执行过程中，除工程设计变更引起工程量变化外，其他工程量结算时将不再调整。

3．3 响应人应按采购人提供的工程量清单自主报价，响应人不应在工程量清单中自行增加新项目或修改项目名称。

3．4 综合单价因工程量变更需调整时，按照以下办法确定：

3．4．1 非设计变更造成工程量变更物价调整时，合同总额不变。

3．4．2 由于单项工程量增加或减少，并引起的合同价款调整按照本款约定处理。

（1）已标价工程量清单中有适用于单项工程量增减的综合单价，按响应人投 标时已有单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于单项工程量增减的综合单价，但响应人投标时有类似项目的综合单价，可在合理范围内参照类似综合单价，有监理人审核并经业主同意后执行。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似的单价，可按照成本加利润的原则，由承包人提出，有监理人审核并经业主批准同意后执行。

3．5 招   标   控制价。

3．5．1 本工程设招标控制价，招标控制价指本工程最高限价（总价），投标总报价高于招标控制价的响应文件为无效响应文件。

# 第六部分  技术标准及要求

1.适用的规范、标准和规程

1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，供应商应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，供应商应按照最严格的标准执行。所列规范和标准与新技术规范不一致时，以新技术和规范标准为准。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准.发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2.施工、监理及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

3.主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准

# 第七部分 响应文件格式

中岳庙峻极门、西仪门保护修缮工程

响应文件

采购编号：

供应商名称：                  （企业电子签章）

法定代表人或其授权委托人：          （签字或盖章）

年       月    日

目   录

（1）投标函及投标函附录；

（2）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）施工组织设计；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查材料；

（7）其他材料；

（8）供应商反商业贿赂承诺书

（9）享受政府采购政策扶持的证明材料

## 投标函及投标函附录

- （一）投标函

（采购人名称）：

1．我方己仔细研究了   （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （￥            ）的第一次投标报价，工期为           ，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量为　　     。

2．我方承诺在投标有效期60日历天（从响应文件提交截止之日算起）内不补充、修改、替代或者撤销本响应文件。

3.我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

4.我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按竞争性磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5.我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

6.我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

8.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．如我方成交：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（4）按照竞争性磋商文件“第六部分  技术标准和要求”中规定施工和管理；

（5）按照竞争性磋商文件“第四部分  合同条款”中规定权利义务执行；

（6）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10.                          （其他补充说明）。

供应商：          （企业电子签章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

年    月    日

- （二）投标函附录

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标范围 |  |  |
| 第一次投标报价 （元） | （大写） | （小写） |
| 工期 |  |  |
| 投标质量 |  |  |
| 技术标准和要求 | 如我方成交，按照竞争性磋商文件“第六部分技术标准和要求”中规定施工和管理 |  |
| 权利义务 | 如我方成交，按照竞争性磋商文件“第四部分合同条款”中规定权利义务执行 |  |
| 投标有效期 | 日历天（从响应文件提交截止之日算起） |  |
| 项目负责人姓名及编号 |  |  |
| 其他 |  |  |

供应商(企业电子签章): ______________

法定代表人: _______(签字或盖章)

授权委托人： _______(签字)

日期:______年_____月_____日

二、法定代表人身份证明的授权委托书

2.1法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	           年        月         日

经营期限：

姓名：       性别： 	  年龄： 	   职务：

系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （企业电子签章）

年      月       日

2.2授权委托书

本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改     （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证

供应商名称：                （企业电子签章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托人：                （签字）

年      月       日

三、施工组织设计

响应人应根据本工程特点及维修方案和技术要求，以及现场勘察实际情况，编制本工程可行的施工组织设计。

1.内容完整性和编制水平

2.主要施工方案与技术措施

3.质量管理体系与措施

4.安全管理体系与措施

5.环境保护、文明施工管理体系与技术措施

6.工程进度计划与确保工期的技术措施

7.资源配备计划

8.劳动力配备计划

9.施工总平面布置

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 己使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的要求工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设备的情况和布置。

## 四、已标价工程量清单

## 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）项目负责人简历表

“项目负责人简历表”中的拟派项目负责人应附应附项目负责人身份证、文物保护工程责任工程师证书，提供近半年任意一个月为其缴纳社会保障金的证明材料，劳动合同复印件或扫描件。

如有主要经历，需附合同协议书或中标通知书扫描件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 六、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称及执业资格 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称及执业资格 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）供应商资格审查证明材料

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度由第三方出具的财务审计报告；若成立时间不足一年的企业提供基本户银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关承诺加盖单位公章，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月以来任意1个月依法纳税及社保缴纳的证明，新成立企业提供自注册日期后依法纳税及社保缴纳的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关承诺加盖单位公章，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供相关承诺加盖单位公章，格式自拟）。

- 2.供应商须具有文物行政部门颁发的文物保护工程施工一级资质（业务范围包括古建筑维修保护）；拟派项目负责人须具有文物保护工程责任工程师证书，与公司签订有效的劳动合同，并在本公司参加社会保险（提供近半年任意一个月为其缴纳社会保障金的证明材料），且无在建工程（出具无在建承诺书，加盖企业公章）；

- 3.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动【供应商提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他投标单位不为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺书）】；

- 注：供应商应附要求的资格审查资料的扫描件加盖公章。

5.供应商认为应附的其他证明资格的材料（其他材料包含上述内容，但不限于以上内容）。

七、其他材料

（一）农民工工资发放承诺书

致：（采购人名称）

若我单位在    （项目名称）    项目政府采购中，有幸成为供应商。为了切实维护农民工的合法权益，保证农民工工资按时足额支付，特做如下承诺：

1.认真贯彻执行《保障农民工工资支付条例》，主动落实“一金三制”制度，在项目开工前足额交纳农民工工资保证金，开设农民工工资专用账户，在农民工工资专户系统填报项目基本信息和农民工实名认证信息，由银行统一代发工资，确保农民工工资按时发放。

我方无条件接受人社部门、行业主管部门、财政部门、审计部门监督，若发现“一金三制”制度未落实或落实不到位，愿意承担相应违约和法律责任。

2.对涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，我方承担相应刑事责任。且甲方有权在支付工程款项时扣除我方的合同价款直接发放农民工工资。

3.保证绝不出现因拖欠农民工工资，导致发生农民工堵门、堵路、上访、媒体曝光和其它有损贵方信誉形象的突发恶性事件； 或以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。

4.若甲方发现以上任何一种情况，我方将自动撤出施工现场，赔偿由此产生的经济损失，无条件接受甲方扣除剩余合同款项和中止合同，并对将我方列入失信黑名单无任何异议。

特此承诺。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号：

年    月     日

注：未提供此承诺，按废标处理。

（二）不违法分包、转包工程承诺书

致：（采购人名称）

若我单位在   （项目名称）项目政府采购中，有幸成为供应商。为了切实维护业主的合法权益，维护好当地建筑市场秩序，特做如下承诺：

1.在此工程施工中，一定精心组织，确保工期和质量，保证不违法分包、转包中标工程，并随时接受建设单位和有关监督部门的监督。

2.若甲方发现我方出现违法分包、转包中标工程，我方将自动撤出施工现场，赔偿由此产生的经济损失，无条件接受甲方扣除剩余合同款项和中止合同，并对将我方列入失信黑名单无任何异议。

特此承诺。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号：

年    月     日

注：未提供此承诺，按废标处理。

（三）联合体协议书（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

住  所  地：

成员公司名称：

法定代表人：

住	所	地：

成员公司名称：

法定代人：

住  所  地：

鉴于上述各成员公司经过友好协商，自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）的投标。现就联合体申请及投标事宜订立如下协议：

1、 由	作为牵头人负责联合体在本项目的投标活动。牵头人及其法定 代表人可以授权委托其授权代表参加本项目的投标活动。

2、牵头人代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交编制响应文件、提交响应文件、提交澄清文件、进行谈 判以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。联合体与采购人之间的来往函件将通 过牵头人收寄。

3、 联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与采购人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

4、牵头人做出的同	相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头人在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责如下（联合体成员各方必须写明在本项目中的工作职责，内容包括但不限于以下内容）：

a.在本项目中，	（联合体牵头人）负责	工作任务，	（联 合体成员）负责工作任务；（联合体成员）负责		工作任务；

b.在本项目建设期内，成员公司须按照本协议约定的内容，提供足够的资金以保证项目建设能够按照进度计划顺利进行；

c.牵头人须充分发挥其牵头责任，与成员公司一同落实资金到位并使项目按照进度计划顺利进行；

d. (联合体可自行补充经协商一致的职责等内容）。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格审查、未中标或者中标时合同履 行完毕后自动失效。

8、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人签字后生效。

9、本协议书一式	份，联合体成员各执一份，送交采购人一份。

（以下无正文）

牵头人名称：	（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人：	（个人电子签章或签字）

成员一名称：	（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人：	（个人电子签章或签字）

成员二名称：	（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人：	（个人电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

注：如果以联合体形式参与投标的，需提供上述格式的联合体协议书。

（四） 资格承诺声明函

致：(本项目采购单位)及登封市公共资源交易中心

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为     ，注册地点为    ，统一社会信用代码为   ，法定代表人(单位负责人)为    ，联系方式为    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,

是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应

资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期：   年 月 日

注:1.响应人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应采购文件要求,按无效投标处理。

2.响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（五）投标供应商认为可提供的其他资料

## 八、供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在政府采购（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（公章）：

公司法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字）：

日期：

*注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。

- 九、享受政府采购政策扶持的证明材料

## 1、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员 	     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的	 （项目名称 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日   期：

注：该声明函是针对残疾人福利性单位的，若本单位非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

3.监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）